Liste des risques

1. Risques
  1. L’équipe n’arrive pas à apprendre les technologies suffisamment rapidement
    1. Risk ranking
      élevé
    2. Description
      L’équipe est novice, ne connaît pas les technologies et n’arrive pas à les maîtriser suffisamment rapidement.
    3. Impacts
      Tout ou une partie du projet ne fonctionne pas
    4. Indicateurs
      Retour négatif lors des réunions hebdomadaires ou le projet n’avance plus.
    5. Mitigation strategy
      L’accent a été mis sur l’apprentissage des technologies, notamment au début du projet.
    6. Contingency plan
      On peut simplifier la technologie si possible ou revoir les objectifs à la baisse. On mobilise toute l’équipe sur la technologie problématique.

  1. Un membre de l’équipe est soudainement indisponible
    1. Risk ranking
      élevé
    2. Description
      Un membre de l’équipe dont l’aide est indispensable est indisponible.
    3. Impact
      Cela bloque l’avancée du projet, les autres membres ne pouvant plus travailler.
    4. Indicateurs
    5. Mitigation strategy
      On s’est renseignée à l’avance la disponibilité des membres, on essaye, si possible, d’avoir 2 personnes informées sur les mêmes technologies.
    6. Contingency plan
      Le membre le plus adapté essaye de comprendre la technologie impliquée. Essaye d’avancer les choses indépendantes.
  2. Deux membres de l’équipe ne sont pas d’accord sur un sujet
    1. Risk ranking
      faible
    2. Description
      Deux membres ont une opinion divergente sur une partie de l’implémentation
    3. Impact
      Le projet prend du retard, le temps de trouver un consensus.
    4. Indicateurs
    5. Mitigation strategy
      On a définit la plupart des caractéristiques au préalable en équipe.
    6. Contingency plan
      L’équipe vote, la majorité gagne. Si égalité il y a, le project leader décide.

  1. On n’arrive pas lier le backend et le frontend
    1. Risk ranking
      élevé
    2. Description
      L’interface graphique ne fonctionne pas avec le backend
    3. Impact
      Le projet n’aboutira pas à une application déployable et livrable.
    4. Indicateurs
     Malgré plusieurs tentatives et beaucoup de temps, on ne trouve pas de solutions.
    1. Mitigation strategy
      Anticiper la difficulté et commencer tôt à investiguer la technologie.
    2. Contingency plan
      On mobilise toute l’équipe pour faire fonctionner le projet quitte à sacrifier d’autres features (les moins importantes)
  2. On n’arrive pas à finir dans les délais impartis
    1. Risk ranking
      élevé
    2. Description
      Malgré le travail de l’équipe, les features basiques requises ne sont pas terminées.
    3. Impact
      L’objectif final n’est pas atteint et l’application ne fonctionne potentiellement pas.
    4. Indicateurs
      L’équipe prend beaucoup de retard sur le plan initial.
    5. Mitigation strategy
      Commencer par les parties les plus importantes du projet.
    6. Contingency plan
      On rend le projet dans l’état non terminé.

  1. Problèmes légaux liés aux données utilisateur
    1. Risk ranking
      faible
    2. Description
      On ne peut pas exploiter les données des utilisateurs.
    3. Impact
      On crée moins de profit pour l’application.
    4. Indicateurs
      On remarque que les utilisateurs n’acceptent pas de donner leurs données.
    5. Mitigation strategy
      On charge un personne de contrôler cet aspect.
    6. Contingency plan
      On cherche d’autres moyens de gagner de l’argent (via les pubs)

  1. On n’arrive pas à mettre des publicités
    1. Risk ranking
      faible
    2. Description
      L’application n’a pas assez d’influence et on ne trouve pas d’annonceurs.
    3. Impact
      On crée moins de profit pour l’application.
    4. Indicateurs
      L’application n’est pas suffisamment visitée et cela décourage les annonceurs
    5. Mitigation strategy
      On fait de la pub pour notre application afin qu’elle soit plus visitée
    6. Contingency plan
      On cherche d’autres moyens de gagner de l’argent.

  1. On ne connaît pas l’architecture microservices
    1. Risk ranking
      modéré
    2. Description
      L’équipe ne connaît pas l’architecture microservices.
    3. Impact
      L’équipe n’arrive pas à mettre en place cette architecture.
    4. Indicateurs
      Le projet n’avance pas à cause d’une mauvaise architecture
    5. Mitigation strategy
      On se renseigne sur les microservices et on s’inspire du projet d’exemple
    6. Contingency plan
      On demande de l’aide.